## Slide 1
Controle de acesso a máquinas por capacitação
Apresentação de andamento à coordenação · 30/10/2026
MVP em desenvolvimento
EQUIPE LINKWAVE
Leonardo Kronka Rodrigues
Cauê Henrique de Oliveira
Evelyn Caporali Escanavaque
João Victor Monteiro Gamero
Gabriel Miranda
CURSO
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas · Turma B
ORIENTAÇÃO
Prof. Ricardo Akira Harada
Prof. Wellinton Cardoso Teodoro (Tom)
SENAI Mococa · 2026
Notes: QUEM FALA: Leonardo. Tempo: 30 s. - Somos a LinkWave, Turma B. Cada um diz o nome e a sua frente. - Nosso TCC é o LockMachine: só libera a máquina para quem tem as capacitações em dia. - Primeiro um resumo rápido nos slides; depois mostramos o site e o app funcionando. - É um MVP em desenvolvimento.

## Slide 2: 01 Visão geral do projeto
O cartão identifica. A regra decide.
O LockMachine só libera a máquina para quem está com as capacitações em dia, e registra cada tentativa.
1
Aproxime o cartão
O operador encosta o crachá na leitora da máquina.
2
O sistema confere
Cadastro ativo, máquina disponível e treinamentos dentro da validade.
3
Libera ou bloqueia
E guarda no histórico quem tentou, quando e por quê.
Notes: QUEM FALA: Leonardo. Tempo: 50 s. - Em uma frase: o cartão só diz quem é a pessoa; quem decide é o sistema. - O operador aproxima o crachá, o sistema confere cadastro, máquina e validade dos treinamentos, e libera ou bloqueia. - Toda tentativa fica no histórico, com o motivo.

## Slide 3: 02 · 03 Problema e justificativa
Hoje a informação fica espalhada
CADASTRO
na planilha do RH
CARTÃO
numa gaveta
TREINAMENTO
no certificado
VALIDADE
anotada à mão
MÁQUINA
num pedido verbal
RESULTADO
sem registro
Conferir tudo isso é lento, e nenhuma tentativa fica registrada.
Por que fazer
Segurança
A NR-12 exige operador capacitado.
Rastreabilidade
Toda tentativa fica registrada.
Padronização
A mesma regra vale para todos.
Apoio administrativo: o LockMachine não substitui a NR-12, as proteções físicas nem os intertravamentos.
Notes: QUEM FALA: Gabriel. Tempo: 50 s. - Para liberar alguém numa máquina, as informações ficam espalhadas: planilha, gaveta, certificado em papel, anotação à mão. E o resultado não fica registrado. - Por que fazer: segurança (a NR-12 exige operador capacitado), rastreabilidade (tudo registrado) e padronização (a mesma regra para todos). - Deixe claro: é apoio administrativo, não substitui NR-12 nem proteções físicas. - Se perguntarem: esse cenário ainda vai ser confirmado com entrevistas (o roteiro está pronto).

## Slide 4: 04 Objetivos
OBJETIVO GERAL
Criar um protótipo que libere ou bloqueie o acesso a máquinas conferindo as capacitações de cada operador, com registro de cada tentativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E ONDE ESTAMOS
Banco de dados
Implementado
Regra de acesso no servidor
Implementado
App do administrador e do funcionário
Falta o APK
Leitora RFID na máquina
Firmware escrito
Testes e evidências
Pendente
Notes: QUEM FALA: Evelyn. Tempo: 40 s. - Objetivo geral: um protótipo que libera ou bloqueia o acesso conferindo as capacitações e registra cada tentativa. - Os específicos já mostram o andamento: banco e regra prontos; o app está pronto na web e falta gerar o APK; a leitora tem o programa escrito e falta montar; os testes formais são a próxima etapa. - ANTES DE SEXTA: confiram se o objetivo geral está igual ao do documento do TCC.

## Slide 5: 05 Público-alvo e requisitos
Três perfis usam a solução.
Administrador
quem libera as máquinas
Cadastra pessoas, máquinas e treinamentos e acompanha tudo pelo painel.
Funcionário
quem opera a máquina
Vê as próprias capacitações e onde está liberado.
Leitora RFID
instalada na máquina
Lê o cartão e mostra se libera ou bloqueia.
12
requisitos funcionais
7
requisitos não funcionais
Cada um com critério de aceitação
Notes: QUEM FALA: Evelyn. Tempo: 40 s. - Três perfis: o administrador (quem libera e cadastra), o funcionário (quem opera) e a leitora RFID na máquina. - Levantamos 12 requisitos funcionais e 7 não funcionais, cada um com um critério de aceitação para conferir no teste. - Essenciais: login por perfil, capacitações com validade, liberação pelo cartão e histórico.

## Slide 6: 06 · 07 Metodologia e tecnologias
Scrum adaptado à escola: entregas pequenas, revisadas pela equipe, com o código versionado no GitHub.
EQUIPE
LK
Leonardo Kronka
Product Owner · Full-stack
CH
Cauê Henrique
Scrum Master · Back-end
EC
Evelyn Caporali
Front-end
JV
João Victor
Banco de dados
GM
Gabriel Miranda
Documentação
TECNOLOGIAS
Site e app
HTML, CSS e JS
Servidor
PHP
Banco
MySQL
Leitora
ESP32 + RFID
Versões
GitHub
Notes: QUEM FALA: Cauê. Tempo: 50 s. - Trabalhamos com Scrum adaptado: o Leonardo é o PO, eu sou o Scrum Master, e cada um tem uma frente, mas todos conhecem o projeto inteiro. - Entregas pequenas, revisadas pela equipe, com o código no GitHub. - Tecnologias: site e app em HTML, CSS e JavaScript; servidor em PHP; banco MySQL; leitora com ESP32 e RFID. - Escolhemos assim porque tudo roda na hospedagem da escola (cPanel). (Se usaram Trello ou outro quadro, citem aqui.)

## Slide 7: 08 · 09 Como a solução funciona
O cartão só identifica. Quem decide é o servidor.
App
administrador e funcionário
Servidor
aplica a regra de acesso
Banco
cadastros e histórico
Leitora
instalada na máquina
pergunta: cartão + máquina
resposta: libera ou bloqueia
Cartão RFID
do operador
Na dúvida, bloqueia
Sem resposta do servidor, a máquina não libera.
Tudo fica registrado: liberado ou bloqueado, com o motivo.
Notes: QUEM FALA: João Victor. Tempo: 50 s. - Siga as setas: o cartão é lido pela leitora da máquina, que pergunta ao servidor. - O servidor confere a regra no banco e responde: libera ou bloqueia. A leitora não decide nada. - O app, do administrador e do funcionário, usa o mesmo servidor. - Regra de ouro: na dúvida, bloqueia. Se cair a rede ou o servidor, a máquina não libera. - Tudo fica registrado no banco, com o motivo. Na demonstração mostramos isso funcionando.

## Slide 8: 11 · 12 Testes e resultados
6 de 9
módulos prontos
e funcionando juntos
Continua "MVP em desenvolvimento" até os testes formais.
Pronto
Site
Simulador do site
Banco de dados
Servidor (API)
App do administrador
App do funcionário
Em preparação
APK Android
Leitora RFID
Próxima etapa
Testes formais
Os módulos prontos foram testados durante o desenvolvimento. A execução formal dos testes, com evidências, vem a seguir.
Notes: QUEM FALA: Cauê. Tempo: 40 s. - De 9 módulos, 6 estão prontos e funcionando juntos: site, simulador, banco, servidor e os dois apps. - Em preparação: o APK (depende de publicar o site) e a leitora (o programa está escrito, falta montar). - Testes: testamos durante o desenvolvimento; os testes formais, com evidências, são a próxima etapa. Por isso ainda é um MVP em desenvolvimento.

## Slide 9: 13 Limitações e próximos passos
1
Publicar no servidor
Site e app no ar
2
Gerar o APK
App no Android
3
Montar a bancada
Leitora com cartões
4
Executar os testes
Casos normais e de falha
5
Registrar evidências
Prints e fotos
6
Apresentação final
Banca, no fim do ano
Agora
Limites do protótipo
É apoio administrativo: não certifica que a operação é segura.
Não substitui NR-12, proteções físicas nem intertravamentos.
Leitora de bancada, sem ligação a uma máquina real.
Notes: QUEM FALA: Gabriel. Tempo: 40 s. - Próximos passos, em ordem: publicar no servidor da escola (estamos fazendo agora com o professor), gerar o APK, montar a bancada da leitora, executar os testes, registrar as evidências e preparar a apresentação final. - Limites, sem medo de falar: é apoio administrativo, não substitui NR-12 nem proteções físicas, e a leitora é de bancada, não liga numa máquina real.

## Slide 10: 14 Considerações finais
PROBLEMA
Capacitações conferidas no papel, sem registro.
SOLUÇÃO
O cartão identifica, o servidor decide e tudo fica registrado.
APRENDIZADO
Começar pelo problema e entregar uma parte pequena por vez.
Sem capacitação válida, sem acesso.
Notes: QUEM FALA: João Victor. Tempo: 30 s. - O problema: capacitações conferidas no papel e sem registro. A solução: o cartão identifica, o servidor decide e tudo fica registrado. - Aprendizado: é uma sugestão; combinem o aprendizado real da equipe e falem com as suas palavras. - Feche com a frase: "Sem capacitação válida, sem acesso." e passe para a demonstração.

## Slide 11: 10 Demonstração ao vivo
Agora saímos dos slides e mostramos o sistema funcionando.
Site
Apresentação da LinkWave e do produto
Simulador da regra de acesso
App do administrador
Painel, cadastros e capacitações
Simular leitura e ver o histórico
App do funcionário
No celular: capacitações e validade
Em quais máquinas está liberado
Notes: QUEM PUXA: Leonardo. Neste slide, só anunciem e troquem para o navegador (10 a 12 minutos de demonstração). Divisão sugerida da demonstração: - Site (Gabriel): página da LinkWave e página do LockMachine; use o simulador com a Ana (liberada) e o Bruno (bloqueado, NR-12 vencida). Diga que os nomes são fictícios. - App do administrador (Leonardo opera; Cauê explica a regra e João mostra o banco/histórico): painel, cadastro de um funcionário com capacitação, "Simular leitura" e o resultado no histórico com o motivo. - App do funcionário (Evelyn, no celular): entrar com a matrícula, capacitações com validade e máquinas liberadas. ANTES DE SEXTA: deixem tudo aberto e logado (no cPanel, se já estiver publicado, ou no notebook com "php -S localhost:8080"). Treinem a demonstração inteira pelo menos duas vezes. Plano B: se a rede ou o servidor falharem, usem os prints da versão completa da apresentação (pasta completa). Depois da demonstração, voltem para o último slide (Obrigado / Perguntas).

## Slide 12
Obrigado!
Perguntas?
EQUIPE LINKWAVE
LK
Leonardo Kronka Rodrigues Product Owner · Full-stack
CH
Cauê Henrique de Oliveira Scrum Master · Back-end
EC
Evelyn Caporali Escanavaque Front-end
JV
João Victor Monteiro Gamero Banco de dados
GM
Gabriel Miranda Documentação
15 · REFERÊNCIAS
NR-12 (Ministério do Trabalho e Emprego) · Lei nº 13.709/2018 (LGPD) · documentação de PHP, MySQL e ESP32 · soluções comparadas: Pilz, Rockwell e Fortress. Lista completa no documento do TCC.
Notes: QUEM FALA: Leonardo agradece; todos respondem às perguntas. Tempo: 20 s. - Agradeçam ao coordenador e aos professores Ricardo e Tom. - As referências principais estão aqui; a lista completa está no documento do TCC. - Perguntas: quem responde é quem cuida da frente (banco: João; servidor e regra: Cauê; telas: Evelyn; documentação e testes: Gabriel; visão geral e cronograma: Leonardo). - Perguntas prováveis: "e se a internet cair?" (na dúvida, bloqueia); "isso substitui a NR-12?" (não, é apoio administrativo); "quando fica pronto?" (próximos passos do slide 9).